Примерное типовое задание

по производственной практике

ПП.02.01 «Управление проектами и технологии информационных систем» Часть 1

ПМ.02 «Участие в разработке информационных систем»

для студентов групп:	4 курса ИС-1-16, ИС-2-16, ИС-3-16

3 курса ИС-11-17

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

Данное задание предлагается к обязательному выполнению, если в ходе выполнения работ студентами на предприятиях и в организациях, являющихся базами проведения производственной практики, наблюдается слабая или полностью отсутствующая корреляция этих работ с осваиваемыми профессиональными компетенциями и видом деятельности в целом.

Внимание!

В случае выполнения данного задания согласование основных аспектов с руководителем от техникума является СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.

Задание

Выполняемые в ходе практики работы рассматриваются, как совокупность задач, решаемых в рамках реализации абстрактного проекта, после чего по отношению к данному проекту:

- формулируются его основные характеристики

  - описание предметной области

  - исполнители (состав, количество, квалификация)

  - основные функции (возможно в виде функциональной схемы в любой нотации, например, в IDEF0)

  - Модель ЖЦ проекта (каскадная / водопадная / спиральная) с обоснованием выбора

  - продолжительность работ проекта и их последовательность выполнения (например, в виде сетевого графика)

- составляется техническое задание

- оцениваются возможные риски

- оценивается себестоимость реализации проекта (можно в деньгах, исходя из заработной платы исполнителей и амортизации ресурсов, можно в «трудозатратах», например, в нормо-часах, исходя из трудоемкости отдельных работ)

- оценивается полученный по проекту результат (на сколько % выполнен, качество), даже в том случае, если проект не выполнен полностью (% < 100). В этом случае это невыполнение объясняется наступлением ранее выявленных рисков и предлагается план «доведения проекта до положительного финала».

Выполненные пункты задания оформляются в виде отдельного электронного документа под названием «Описание проекта» с указанием названия обобщенной главной задачи проекта (обобщенной главной функции).

Документ «Описание проекта» предоставляется с поэтапным выполнением руководителю практики от техникума. Данный документ не требует оценки и согласования с руководителем практики от предприятия. В то же время, на этапе формирования функциональной схемы (п.1.2) руководитель практики от предприятия должен выступать в роли эксперта предметной области.